**Homologação consulta de Despesa**

Url: <https://agpo.homologacao.prodemge.gov.br/despesa-estado/despesa>

Data: 12/08/2024

Conforme informado pela PRODEMGE foram executadas 297 horas distribuídas da seguinte forma:

* 1ª parte - Alterar mapa de carga da despesa unificando as informações de Restos a pagar, Compras e Contratos, Convênios de Saída.  
  Total 95 horas – Executadas 47 horas (50%)
* 2° parte - Alterações na Aplicação

Total 262 horas – Executadas 222 horas (85%)

* 3° parte - Pesquisa avançada

Total 242 horas – Executadas 10 horas (4%)

Ressalta-se que nessa conferência, não foi verificado se os dados (valores) estão corretos conforme os registros do armazém SIAFI, uma vez que a consulta não está totalmente concluída.

A conferência atual se limita a analisar e validar a estrutura e a consistência das informações apresentadas, sem garantir a precisão ou a conformidade dos valores com os dados oficiais.

É essencial que uma revisão minuciosa seja realizada em momento oportuno, quando da finalização da consulta, para assegurar que os dados disponibilizados estejam em total conformidade com a especificação.

**1ª Parte**

Nessa etapa, a conferência focou em verificar os seguintes aspectos:

1. Consulta básica: foi verificado se a consulta básica está apresentando a coluna de restos a pagar. OK
2. Formulário de Detalhamento: foi verificado se as informações relativas aos restos a pagar, incluindo valores inscritos, liquidados e pagos estão disponíveis. Além disso, foram checados se o formulário apresenta os campos referentes ao Processo de Compras, Contratos e Convênios. OK

Essa verificação inicial confirma que as informações estão presentes e estruturadas de forma adequada.

Contudo, é importante destacar que a precisão dos valores e a análise completa da interface e do layout ainda dependem de uma revisão posterior, uma vez que esta etapa não foi concluída em sua totalidade.

**- Pesquisa Básica**

Tabela

Descrição gerada automaticamente com confiança média**- Formulário de Detalhamento: outras informações**

Interface gráfica do usuário, Texto, Aplicativo

Descrição gerada automaticamente

**- Formulário de Detalhamento: pagamento**

Interface gráfica do usuário, Aplicativo

Descrição gerada automaticamente

**- Formulário de Detalhamento: liquidação**

Interface gráfica do usuário, Texto, Aplicativo

Descrição gerada automaticamente

**- Formulário de Detalhamento: empenho**

Tabela

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa

**2ª Parte**

Nessa etapa, a conferência se limitou a avaliar as alterações implementadas na consulta, com foco principal no layout e na interface.

Entretanto, destaca-se que não foi possível verificar se toda a implementação do layout foi completa, uma vez que as alterações na aplicação ainda não foram finalizadas.

Dessa forma, a análise completa e a validação final do layout e da interface só poderão ser realizadas após a conclusão total das modificações.

**- Página Inicial**

- Texto introdutório: OK

- Leiaute – Barra de navegação (ícones de consulta, ano, período, opção de filtro) OK

- Monte sua Consulta: OK

- Filtros: quatro tipos OK

Interface gráfica do usuário, Aplicativo, Teams

Descrição gerada automaticamente**- Página Inicial**

- Gráfico área ou Gráfico barra: OK

- Exibir ou ocultar gráfico: OK

Gráfico, Gráfico de mapa de árvore

Descrição gerada automaticamente

**- Página Inicial**

- Opções de Downloads: OK

Tabela

Descrição gerada automaticamente com confiança média**- Página Inicial**

- Total Geral e Sub Total: OK

Interface gráfica do usuário, Aplicativo, Tabela

Descrição gerada automaticamente

**3ª Parte**

Nessa etapa, foi verificada a implementação da consulta avançada. Observou-se que apenas a interface inicial da pesquisa avançada foi desenvolvida até o momento, sem que as funcionalidades completas estejam disponíveis para análise.

Destaca-se que, conforme informado pela PRODEMGE, das 242 horas programadas para a implementação total dessa funcionalidade, apenas 10 horas foram efetivamente executadas até agora. Isso indica que a maior parte do trabalho ainda está pendente.

Interface gráfica do usuário, Aplicativo

Descrição gerada automaticamente